统一社会信用代码     124403070614346110

事业单位法人年度报告书

（    2020年度）

单 位 名 称     深圳市龙岗区横岗街道水务管理中心

法定代表人        黄建信

深圳市事业单位登记管理局试制

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 |  |  |  |  | 深圳市龙岗区横岗街道水务管理中心(深圳市龙岗区横岗街道防汛防旱防风指挥办公室) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 |  |  |  |  | 主要承担街道水务管理和三防（防汛、防旱、防风） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 |  |  |  |  | 深圳市龙岗区横岗街道办大院807 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 黄建信 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办单位 |  |  |  |  | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 益 服 务 过 程 概 述 | 党的建设 |  |  |  |  | 今年以来，我支部已召开支委会12次、支部党员大会11次，支部会上都会将习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题学习，主要通过支部书记带头领读、支部党员轮流咏读的方式开展；组织党员领导干部讲党课5次，分别由支部处级干部、支部书记轮流讲党课。 认真落实“三会一课”制度外，我支部开展了一系列内容丰富、形式多样的主题党日和志愿活动，如庆祝建党99周年，组织党员重温入党誓词、参观庚子首义纪念园等；组织全体党员参与“抗疫”卡口值守和创文交通值守及“捡烟头”志愿服务等，激发了党员活动热情，增强了支部凝聚力。“抗疫”之初，支部党员积极下厂参与紧缺物资-口罩地包装工作中；为严防死守，支部党员主动请缨投身到社区卡口、高速路口参与一线防疫。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务能力 建设情况 |  |  |  |  | （一）持续深入落实生态文明建设，生态环境质量不断提升。一是加强街道生态文明建设考核工作统筹。在市区考核方案未出台的情况，主动作为，根据往年经验，提前编制《横岗街道2020年度生态文明建设考核迎检工作方案》以及任务分工表，将考核任务分解到相关职能部门，召开专题会议部署工作任务，并于年底起草、提交街道生态文明建设工作报告。二是全力推进涉水面源污染整治，助力河道水质提升。2020年，组织排查餐饮、美容美发等场所面源污染数6200个，其中餐饮场所1248家、美容美发场所150家、汽修洗车场所62家、垃圾收运设施24家、施工工地31处、农贸市场7家、化粪池4579个等，发现问题739个，已整治739个，整治率100%。三是全力抓好饮用水源保护区问题整改，确保水质达标。联合职能部门及时处理市生态环境局发现的东深供水-深圳水库、雁田水库饮用水水源保护区存在问题36宗，整改率100%。四是加强地面坍塌隐患排查。组织排水运营单位对纳入管养范围的523公里管网进行全覆盖排查，共排查出一般隐患2049处，已全部处置完毕，确保排水设施排水畅通。2020年9月，区生态建设考核领导小组办公室通报的全区2019年生态文明建设考核结果，横岗街道全区排名第一，考核结果优秀。 （二）全面推进河湖长制，力促河湖长制从“全面建立”到“全面见效”转变。一是统筹好各级河湖长全面履职尽责。2020年，各级河湖长累计巡查挂点河道水库583次，协调解决问题35宗。二是完成暗渠、暗涵上盖及沿河隐患建（构）筑物专项整治。拆除梧桐山河国美电器 段沿河构筑物约1000平方米，消除防汛安全隐患；完成市、区排查的四联河暗渠段上盖及沿河构筑物44处整治工作。三是全面组织开展河道水库“清漂”专项工作。清理四联河、梧桐山河（横岗段）、康斯特排水渠以及5座水库水域面积0.17K㎡、清理漂浮物3.553吨。四是加强宣传力度。充分利用媒体、报纸、微信公众号等，在《深圳侨报》专版宣传街道河湖长制以及治水提质工作。2020年4月，区河长制领导小组办公室通报的全区2019年河长制考核结果，我街道考核结果为优秀。 （三）大力推进水务工程建设，进一步巩固水污染治理成果。一是全力推进2020 年龙岗河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-(横岗工区)。工程任务划分为一、二阶段，设计管网总量约 52 km，2020年完成 47.257 km，累计完成投资 2.46 亿，其中:1、一阶段新建雨污水管道 6.821km、新建补水管道2.128km、修复挡墙0.76km；2、二阶段新建雨污水管道 28.754km、开挖修复管道8.794km，整治暗涵1.789km，总形象进度约 83%。二是全力推进2019年龙岗河流域消除黑臭及河流水质保障工程扩容阶段-（横岗工区）。2020年完成管网总量39.317km，累计完成投资 1.4674亿元，其中：新建雨污水管道8.363km、 开挖修复管道20.148km、CIPP修复管道10.806km，总形象进度约 93%。三是全力推进管网大排查。排查雨水管道595.633km、污水管道495.208km（其中纳入管养的排水管网总长523公里）；排查河道明渠排口1167个、市政暗涵8.9km、河道暗涵5.1km（河道暗涵排查完毕），完成进度100%，目前处于再复核阶段，我中心全力配合。四是全面完成排水管理进小区。已完成我街道200个小区的签约工作，实现了排水管理进小区100%。该项工作获得区水污染治理指挥部办公室通报表扬。 随着工程项目的深入实施，辖区水环境质量逐步提高，塘坑支流、梧桐山河横岗段约20米挡墙隐患已消除，辖区内各内涝点已基本消除。 （四）严格落实三防工作，保障人民群众生命财产安全。一是做好排水设施大排查。组织排水管养单位检查排水设施1149处，检查雨水篦子井3096座，清淤3041.993立方米，确保排水畅通。二是加强汛期值班值守。入汛以来，严格执行领导带班制度，特别是防御龙舟雨、台风期间，严格执行24小时值守制度，第一时间向三防成员单位传达上级工作指令和推送最新气象信息，及时处置路面短时积水23处。三是加强三防抢险演练。联合相关三防成员单位开展三防综合演练12场次，达到检验队伍的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻执行《条例》和实施细则 有关情况 |  |  |  |  | 严格贯彻执行《条例》和实施细则，事业单位法人证书相关信息与实际情况一致，不存在超范围开展业务及违法违规现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接受捐赠资助 及使用情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效和 诉讼情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息公开 及其他情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 益 服 务 概 述 | 以职能清单形式阐述本单位公益服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能一 | 三防工作、地面坍塌防治办：牵头对老屋村、低洼易涝点、临河建筑物等危险区域，人员排查和管理。河道、排水管网地面坍塌安全隐患的应急处置工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能二 | 河长制工作：牵头对辖区1条河流的水资源保护、水安全保障、水污染防治和水环境治理、水生态修复、水域岸线管理、执法监管等六方面内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能三 | 生态文明建设考核办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能四 | 治水提质办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能五 | 水污染防治办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益 服务 总量 和 质量 | 职能序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能一 |  | 三防工作、地面坍塌防治办 |  |  |  | 一是做好排水设施大排查。组织排水管养单位检查排水设施1149处，检查雨水篦子井3096座，清淤3041.993立方米，确保排水畅通。二是加强汛期值班值守。入汛以来，水务分组轮班三防值守，特别是防御龙舟雨、台风期间，严格执行24小时值守制度，第一时间向三防成员单位传达上级工作指令和推送最新气象信息，及时处置路面短时积水23处。三是加强三防抢险演练。联合相关三防成员单位开展三防综合演练12场次，达到检验队伍的效果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能二 |  | 河长制工作 |  |  |  | 一是各级河湖长全面履职尽责。2020年，各级河湖长累计巡查挂点河道水库583次，协调解决问题35宗。二是完成暗渠、暗涵上盖及沿河隐患建（构）筑物专项整治。拆除梧桐山河国美电器 段沿河构筑物约1000平方米，消除防汛安全隐患；完成市、区排查的四联河暗渠段上盖及沿河构筑物44处整治工作。三是全面组织开展河道水库“清漂”专项工作。清理四联河、梧桐山河（横岗段）、康斯特排水渠以及5座水库水域面积0.17K㎡、清理漂浮物3.553吨。四是加强宣传力度。充分利用媒体、报纸、微信公众号等，在《深圳侨报》专版宣传街道河湖长制以及治水提质工作。2020年4月，区河长制领导小组办公室通报的全区2019年河长制考核结果，我街道考核结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能三 |  | 生态文明建设考核办 |  |  |  | 一是加强街道生态文明建设考核工作统筹。在市区考核方案未出台的情况，我中心主动作为，根据往年经验，提前编制《横岗街道2020年度生态文明建设考核迎检工作方案》以及任务分工表，将考核任务分解到相关职能部门，召开专题会议部署工作任务，并于年底起草、提交街道生态文明建设工作报告。二是全力推进涉水面源污染整治，助力河道水质提升。2020年，累计排查餐饮、美容美发等场所面源污染数6200个，其中餐饮场所1248家、美容美发场所150家、汽修洗车场所62家、垃圾收运设施24家、施工工地31处、农贸市场7家、化粪池4579个等，发现问题739个，已整治739个，整治率100%。三是全力抓好饮用水源保护区问题整改，确保水质达标。联合职能部门及时处理市生态环境局发现的东深供水-深圳水库、雁田水库饮用水水源保护区存在问题36宗，整改率100%。四是加强地面坍塌隐患排查。对纳入管养范围的523公里管网进行全覆盖排查，共排查出一般隐患2049处，已全部处置完毕，确保排水设施排水畅通。2020年9月，区生态建设考核领导小组办公室通报的全区2019年生态文明建设考核结果，横岗街道全区排名第一，考核结果优秀。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能四、五 |  | 治水提质办、水污染防治办 |  |  |  | 一是全力推进2020 年龙岗河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-(横岗工区)。工程任务划分为一、二阶段，设计管网总量约 52 km，2020年完成 47.257 km，累计完成投资 2.46 亿，其中:1、一阶段新建雨污水管道 6.821km、新建补水管道2.128km、修复挡墙0.76km；2、二阶段新建雨污水管道 28.754km、开挖修复管道8.794km，整治暗涵1.789km，总形象进度约 83%。二是全力推进2019年龙岗河流域消除黑臭及河流水质保障工程扩容阶段-（横岗工区）。2020年完成管网总量39.317km，累计完成投资 1.4674亿元，其中：新建雨污水管道8.363km、 开挖修复管道20.148km、CIPP修复管道10.806km，总形象进度约 93%。三是全力推进管网大排查。排查雨水管道595.633km、污水管道495.208km（其中纳入管养的排水管网总长523公里）；排查河道明渠排口1167个、市政暗涵8.9km、河道暗涵5.1km（河道暗涵排查完毕），完成进度100%，目前处于再复核阶段，我中心全力配合。四是全面完成排水管理进小区。已完成我街道200个小区的签约工作，实现了排水管理进小区100%。该项工作获得区水污染治理指挥部办公室通报表扬。 |  |  |  |  |  |  |
| 公益 服务 投入 | 从业人数 |  | 19人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费来源 |  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务相关项目 |  |  |  |  |  |  | 金额/比率 |  |  |  | 备注 |  |
|  | 开办资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 2218.68 |  |  |  |  |  |
|  | 经费自给率（%） |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 人员支出占事业支出比率（%） |  |  |  |  |  |  | 50.64% |  |  |  |  |  |
|  | 公用支出占事业支出比率（%） |  |  |  |  |  |  | 1.19% |  |  |  |  |  |
|  | 资产负债率（%） |  |  |  |  |  |  | 6.31% |  |  |  |  |  |
|  | 收入增长率（%） |  |  |  |  |  |  | -29.22% |  |  |  |  |  |
|  | 支出增长率（%） |  |  |  |  |  |  | -29.22% |  |  |  |  |  |
|  | 收入支出比（%） |  |  |  |  |  |  | 100.01% |  |  |  |  |  |
|  | 资产损益 情 况 |  |  |  | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年初数（万元） |  |  |  |  | 年末数（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 198.27 |  |  |  |  | 129.46 |  |  |  |
| 其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容 | 理事会运行情况 |  |  |  | 基本运行情况 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 召开会议情况 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策决议情况 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 兴办企业情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 国有资产投入使用情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 公 众 满意度 | 须填写社会评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会评价项目 |  |  |  | 社会评价描述 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 社会声誉-1 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会声誉-2 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 益 服 务 专 项 | 举办单位下达的专项任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项任务一 |  |  |  | 一是全力推进2020 年龙岗河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-(横岗工区)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项任务二 |  |  |  | 二是全力推进2019年龙岗河流域消除黑臭及河流水质保障工程扩容阶段-（横岗工区）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位 法人承诺 与委托 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办单位 意见（含 保密审查 意 见） | 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告联系人 | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
|  | 王岸秋 |  |  | 28698501 |  |  |  |  | 625899648@qq.com |  |  |  |  |