## 2013年保障性安居工程计划开工项目表

| 序号 | 责任 单位 | 监管 单位 | 实施 单位 | 项目名称 | 项目位置 | 用地面积(万m2) | 建筑面积 (万m2) | 总套数 （套） | 住房类型 |  |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 安居型商品房 | 经济适用住房 | 拆迁安置房 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 35 | 133.64 | 16887 | 0 | 10727 | 4200 | 0 | 577 |  |  |
| 1 | 市住房和建设局 | 市住宅事务中心 | 市住宅事务中心（中铁南方投资有限公司） | 南山区沙河街道龙珠八路西保障性住房项目 | 南山区沙河街道北环大道 | 0.71 | 3.45 | 570 |  | 570 |  |  |  | 2013年6月 | 2015年7月 |
| 2 |  |  | 深圳海关 | 深圳海关保障性住房项目 | 宝安上川片区44-03地块 | 4.2 | 13.44 | 1383 |  |  |  |  |  | 2013年6月 |  |
| 3 |  |  | 深圳市湖润房地产开发有限公司 | 湖润公司A931-0036地块 | 宝安区观澜街道 | 2 | 7.10 | 572 |  |  | 572 |  |  | 2013年6月 | 2013年12月 |
| 4 |  |  | 摘牌单位 | 高新区北区东地区01-02地块 | 南山高新区北区 |  | 3.80 | 630 |  | 630 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年12月 |
| 5 |  |  | 摘牌单位 | 宝安区民治街道地铁4号线上塘轨道上盖配建项目 | 宝安区民治街道龙环西二路 | 5.25 | 23.6 | 1466 |  | 1466 |  |  |  | 2013年9月 | 2016年9月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 12.16 | 51.39 | 4621 | 0 | 2666 | 572 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 罗湖区政府 | 罗湖区住房和建设局 | 宝安鸿基地产集团有限公司 | 东晓街道草埔金稻田路鸿基迅达工业区改造单元(鸿基迅达工业区改造配建项目) | 罗湖区草埔金稻田路 | 0.67 | 0.61 | 87 |  |  | 87 |  |  | 2013年6月 | 2016年1月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.67 | 0.61 | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 7 | 南山区政府 | 南山区住房和建设局 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 南山区招商街道小南山隧道口01-09地块项目 | 赤湾小南山隧道口01-09地块 | 1.75 | 6.60 | 500 |  | 500 |  |  |  | 2013年9月 | 2016年10月 |
| 8 |  |  | 南山区住房和建设局（暂定） | 南山区桃源街道龙井路地块 | 龙珠四路以东，龙井路以南 | 1.2 | 6.21 | 700 |  | 700 |  |  |  | 2013年9月 | 2016年10月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2.95 | 12.81 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 宝安区政府 | 宝安区住宅局 | 深圳市海王集团股份有限公司 | 宝安区松岗街道塘下涌居住（保）地块一 | 松岗街道 | 1.85 | 8.26 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2013年9月 | 2016年6月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1.85 | 8.26 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | 龙岗区政府 | 龙岗区住房和建设局 | 深圳市正大国利投资有限公司 | 龙岗区横岗街道六约项目 | 龙岗横岗街道 |  | 17.79 | 2541 |  |  | 2541 |  |  | 2013年6月 | 2016年3月 |
| 11 |  |  | 深圳市龙威信投资实业有限公司 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城龙威信公司项目 | 龙岗区龙岗街道龙东华盛工业区内 | 4.73 | 13.40 | 2150 |  | 2150 |  |  |  | 2013年6月 | 2016年6月 |
| 12 |  |  | 深圳市万悦房地产开发有限公司 | 万科红三期改造项目 | 布吉街道 |  | 0.60 | 120 |  | 120 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年6月 |
| 13 |  |  | 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 沙塘布中南片区改造一期 | 南湾街道 |  | 0.54 | 90 |  | 90 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年6月 |
| 14 |  |  | 深圳市泛亚房地产开发有限公司 | 龙岗街道骏龙达—同乐片区改造 | 龙岗街道 |  | 2.10 | 350 |  | 350 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年6月 |
| 15 |  |  | 深圳市永恒置业有限公司 | 龙岗区坂田街道坂田南杨美村布龙路项目 | 龙岗区坂田街道坂田南杨美村布龙路 | 6.8 | 9.47 | 1578 |  | 1578 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年6月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 11.53 | 43.90 | 6829 | 0 | 4288 | 2541 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | 光明新区管委会 | 光明新区城建局 | 光明新区建筑工务和土地开发中心 | 公明办事处保障性住房项目（地铁6号线拆迁安置房项目） | 光明新区公明街道光明新区公明中心区华发中路东南侧、建设路北侧 | 1.53 | 4.81 | 577 |  |  |  |  | 577 | 2013年6月 | 2015年12月 |
| 17 |  |  | 光明新区建筑工务和土地开发中心 | 公明钟表产业集聚基地配套员工宿舍（钟表基地公寓） | 光明新区公明街道公明钟表产业聚集基地 | 1.6 | 5.44 | 900 |  | 900 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年12月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3.13 | 10.25 | 1477 | 0 | 900 | 0 | 0 | 577 |  |  |
| 18 | 龙华新区管委会 | 龙华新区城建局 | 深圳市金洪实业发展有限公司 | 龙华新区观澜商业中心改造项目 | 龙华新区观澜 | 0.57 | 1.93 | 300 |  | 300 |  |  |  | 2013年6月 | 2014年6月 |
| 19 |  |  | 深圳市丰盛实力钢管有限公司 | 龙华区观澜街道泗黎路A932-0091地块项目 | 龙华区观澜街道泗黎路 | 2.14 | 4.49 | 1373 |  | 1373 |  |  |  | 2013年9月 | 2015年12月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2.71 | 6.42 | 1673 | 0 | 1673 |  |  |  |  |  |