龙岗区建设局2009年第三季度建筑施工

安全生产大检查工作方案

为做好我区2009年第三季度全市建筑施工安全生产大检查工作，防范生产安全事故发生，制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实全国“安全生产年”的工作部署，针对第三季度我区工程建设工期紧、任务重，高温天气持续以及台风、暴雨频密的特点，全面开展第三季度建筑施工安全生产大检查，加强建筑安全生产执法力度，深化建筑安全生产隐患排查治理，全面提高建筑安全管理水平，有效防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生，促进全区建筑安全生产形势的持续稳定好转，为国庆60 周年创造良好的安全生产环境。

二、组织领导

成立龙岗区建设局2009年第三季度全市建筑施工安全生产大检查领导小组，由区建设局陈敏局长任组长，马国忠副局长任副组长，区质检站、区安监站、人秘科、建管科、质安科主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在区建设局质安科。

三、时间安排

本次大检查自7月31日开始至10月8日结束，分企业自查、安全监管机构大检查以及国庆检查三个阶段进行。

（一）企业自查（7月30日至9月30日）：各建设、施工、监理单位对在建工程认真开展安全生产自查自纠，消除安全隐患。

（二）安全监管机构大检查（8月10日至9月30日）：区质检站、安监站根据职能划分组织对在建工程进行安全生产检查。

（三）国庆检查（10月1日至10月8日）：有关单位集中力量对国庆节期间安全生产工作进行检查。

四、检查的主要内容

根据“安全生产年”、安全生产“三项行动”的统一工作部署，对我区在建工程的安全生产状况进行全面检查，检查的重点包括：

（一）各建设、施工、监理单位履行安全生产责任情况，组织开展第三季度安全生产检查情况，以及安全隐患建档登记、整改完成等情况。

（二）重点建设工程、民生工程、建设规模较大的工程安全生产情况。

（三）基坑工程、模板工程、地下暗挖、人工挖孔桩、脚手架、起重吊装及安装拆卸等危险性较大的分部分项工程管理情况。上述工程的安全专项方案编制、审批、专家论证、技术交底和验收情况，以及现场实体安全状况进行全面检查。

（四）建筑施工起重机械管理情况。包括起重机械产权备案、安装（拆卸）告知、使用登记手续办理情况；安装拆卸专项方案编审、技术交底、组织实施和验收情况；安装拆卸队伍资质、人员资格以及设备日常维护保养等情况。

（五）防汛、防台风工作情况。包括防汛、防台风责任制、应急值班制度的建立健全情况，防汛物资和设备的储备情况，排水、防涝情况，以及施工现场设备、设施、工棚、围墙的加固和管理情况。

（六）高处坠落防控工作情况。对脚手架、各类登高作业、起重设备安装作业及洞口临边作业等可能发生高处坠落的管理情况。

（七）高温酷暑季节劳动保护情况。包括防高温劳保经费投入情况，防暑降温设施、用具、饮品、药品发放情况，以及调整作业时间，合理安排高温时段工人作息时间和休息场所等情况。

五、整治工作措施

对存在安全隐患的工程，责令限期整改，对逾期未改正或存在重大隐患的工程，责令停工整改，彻底消除隐患；对被责令整改或停工的责任单位及责任人，按照《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和《深圳市建筑市场主体不良行为记录公示和处理办法》（试行）的有关规定予以扣分；对违反《建设工程安全生产管理条例》的行为，依法进行处罚。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各部门、各单位要高度重视此次安全生产大检查工作，增强责任意识、忧患意识，落实责任，强化措施，加强组织，力求实效，扎扎实实开展本次安全生产大检查工作，切实消除安全隐患，坚决杜绝重特大事故的发生。

（二）落实企业安全生产主体责任。各工程建设、施工、监理单位要认真开展自查自纠工作，全面排查施工现场每一部位、每一环节存在的安全隐患，确保不留死角，不留盲点，并建立安全隐患整治台账（详见附件1、2)，专人负责跟踪整改，确保整改到位。对检查工作不力，导致事故发生的，将依法严肃查处。

（三）强化大检查工作质量。区质检站、区安监站要认真组织本次安全生产大检查，按照“谁主管、谁检查、谁负责”的原则，对检查中发现的问题，及时下达执法文书，督促有关单位按“三定原则”落实整改；检查中应对照《安全检查及隐患整改记录表》、《安全检查及隐患整改汇总表》，对企业自查自纠情况进行核查，对没有开展检查的企业，下发执法文书责令改正。

（四）加强信息报送工作。请区质检站、区安监站指定专人作为联络人负责信息报送工作，于8月10日前将联络人名单报领导小组办公室；区质检站、区安监站要对本次大检查工作进行认真总结，并于9月17日前将阶段性工作总结上报领导小组办公室，总结包含检查情况、分析存在的问题，提出解决的工作措施等；并于10月9日前将国庆节期间安全生产情况上报人秘科，由人秘科汇总上报。

附件：1.安全检查及隐患整改记录表

2.安全检查及隐患整改汇总表

主题词：城乡建设  安全生产  检查  方案

──────────────────────────────────────────────────

抄送：市建设局，玉国同志，区安委办

──────────────────────────────────────────────────

深圳市龙岗区建设局（住宅局）人秘科   2009年7月30日印发

──────────────────────────────────────────────────

（印300份）

附表1：

安全检查及隐患整改记录表（企业用表）

工程名称：                                    编号：

| 检查单位（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 人员 签名 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职务（职称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查情况及存在的隐患： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改期限 |  |  |  |  | 整改单位（部门） |  |  |  |  |
| 整改责任人 |  |  |  |  | 项目专职安全管理人员 |  |  |  |  |
| 复查意见 |  | 复查人签名： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.此表为建设、施工、监理等企业检查用表；

2.编号由企业确定。

附表2：

安全检查及隐患整改汇总表（企业用表）

工程名称：                      建设单位：                      施工单位：                       监理单位：

| 序号 | 检查时间 | 检查单位（部门） | 安全检查及隐患整改记录表编号 | 隐患类别 | 整改期限 | 是否已完成整改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.此表为《安全检查及隐患整改记录表》（附表1）的汇总用表；

2.隐患类别填写“一般隐患”或“重大隐患”。