附件2:

2021年龙岗区政府民生实事第三季度落实情况一览表（2项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 进度安排 |  | 分管 区领导 | 牵头 单位 | 实施 单位 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  |
| - 3 | 免费对小学生六龄牙开展窝沟封闭。 | 按照应做尽做原则，开展龙岗区小学生六龄牙免费窝沟封闭项目。 | 免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作，组织工作督导。 | 免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作，对年度工作进行总结。 | 张玉庆 | 区卫生健康局 | 龙岗区慢性病 防治院 | - 组织专家对全区24家窝沟封闭定点医疗机构、21家学校开展项目推进情况及工作质量的专项督导检查，截至目前，已完成二年级小学生窝沟封闭15043人。 |
| - 4 | 新建龙岗区第二中医院。 | 新建龙岗区第二中医院，预计2024年底完工后新增床位1000张，其中医疗床位500张，养老床位500张。 | 完成施工图设计，龙岗区第二中医院项目完成土石方量5%。 | 龙岗区第二中医院项目完成土石方量10%。 | 张玉庆 | 区卫生健康局 | 区建筑工务署 | 目前正在进行场地平整、临建搭设及清表土方外运，已完成土石方外运工程量 17.43万m³，占土石方工程总量的13%，总体形象进度完成2.8%，基本完成施工图设计，深化完善中。 |