附件1

龙岗区建筑物拆除工程管理办法

(修订征求意见稿)

第一章  总则

第一条【目的和依据】为加强建筑物拆除工程施工及其建筑废弃物处置活动的管理，加强安全文明施工管理，推进建筑废弃物减排与综合利用，维护城市公共安全，保护生态环境，促进低碳、绿色发展，根据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》《深圳市建筑废弃物管理办法》等有关法律、法规和规章，结合龙岗区实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于龙岗区范围内建筑物拆除工程施工及其建筑废弃物处置活动的管理。

- 涉及保密、军用、抢险救灾、临时建筑，以及建筑面积在500平方米以下小型房屋等工程的拆除不适用本办法。

第三条【拆除工程及建筑废弃物定义】本办法所称建筑物拆除工程，是指对全部或部分建成的建筑物及其附属设施进行拆除的工程。本办法所称建筑废弃物，是指建筑物拆除施工活动中产生的废弃砖瓦、混凝土块、工程渣土，以及其他废弃物。

第四条【基本原则】建筑废弃物的管理坚持“源头减量化、资源化利用”原则，“分类管理、集中处置”原则，“谁产生、谁负责”处置原则以及统筹协调、属地管理原则。

建筑废弃物可以再利用的，应当循环利用；不能再利用的，应当依照有关法律、法规和规章的规定进行无害化处置。

第五条【主管部门】区住房建设局是建筑物拆除工程管理的主管部门，负责建筑物拆除工程备案及其建筑废弃物排放核准管理。对建筑物拆除工程施工、建筑废弃物处置管理活动进行指导。

第六条【监管实施单位】各街道办事处按照属地管理原则,负责辖区内建筑物拆除工程施工、建筑废弃物综合利用活动的日常监督管理，督促建筑物拆除实施主体做好安全文明施工、噪声、扬尘、污水排放工作，及时制止违法进行建筑物拆除及建筑废弃物处置活动。

第七条【其他职能部门】区城市更新和土地整备局、区规划土地监察局、各街道办事处、市规划和自然资源局龙岗管理局等部门在职责范围内负责各自领域中建筑物拆除工程的认定，并按照各自职责依法对建筑物拆除工程实施监督管理。

区发改、财政、国资、生态环境、建筑工务、水务、城管和综合执法、交通运输、公安交警等部门在各自职责范围内，协同做好有关建筑物拆除及其建筑废弃物综合利用的管理工作。

第二章  建筑物拆除工程招投标管理

- 第八条【招标管理】龙岗区范围内利用龙岗区国有资金（含财政性资金）以及集体资金投资实施的建筑物拆除工程，达到《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令）第五条规定规模标准的，应当进行招标。

任何单位和个人不得将必须招标的建筑物拆除及废弃物综合利用项目化整为零或者以其他形式规避招标。

第九条【承包模式】建筑物拆除工程实行“拆除+现场综合利用”或者“拆除+清运+综合利用”一体化模式,拆除工程承包单位应具有相应施工资质类别企业，并须取得深圳市建筑废弃物综合利用场所消纳备案。未取得深圳市建筑废弃物综合利用场所消纳备案的施工企业，应与取得消纳备案的企业联合承包建筑物拆除工程。

鼓励取得深圳市建筑废弃物综合利用场所消纳备案的企业按照有关法律、法规和规章规定申请并取得相应工程施工资质后从事建筑物拆除工作。

第十条【工程监理】 建筑物拆除工程应当委托具有相应资质的监理单位进行监督管理，监理单位提供的监理服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

第三章  建筑物拆除工程备案及排放核准

第十一条【拆除备案】建筑物拆除工程开工前，建设单位应取得相关主管部门出具的有关建筑物拆除文件或拆除决定，并向区住房建设局申请建筑物拆除工程备案。未办理拆除备案的工程不得进行拆除。

区城市更新和土地整备局、区规划土地监察局、各街道办事处、市规划和自然资源局龙岗管理局等部门应督促建设单位办理建筑物拆除工程备案手续。

第十二条【拆除备案申请材料】建筑物拆除工程备案应提供如下材料：

（一）相关主管部门出具的建筑物拆除文件或拆除决定。（二）建筑物拆除工程施工及建筑废弃物综合利用合同；

（三）监理合同；

（四）施工单位资质证书、安全生产许可证、项目经理资格证以及深圳市建筑废弃物综合利用场所消纳备案证明文件；

（五）监理单位资质证书、注册监理工程师资格证明文件；

（六）由建设单位组织且经专家评审通过的《建筑物拆除施工组织方案》以及经建设单位认可的《建筑废弃物减排及综合利用方案》；

（七）现场施工人员意外伤害保险凭证；

（八）需实施爆破作业的，应提交公安部门核发的《爆破作业单位许可证》及《爆破作业项目行政许可决定书》；

（九）燃气或其他管线的三方监管协议；

（十）法律、法规规定的其他材料。

第十三条【施工组织方案】《建筑物拆除施工组织方案》应包括以下主要内容：

（一）拆除工程任务情况；

（二）主要施工方法，施工进度计划，施工人员、机具及部署；

（三）施工技术措施，包括安全保障、扬尘噪音污染控制、临时用电等各项技术措施，以及对拆除工程可能危及毗邻建（构）筑物、市政设施等保护措施；

（四）施工平面布置图；

（五）实施方案，包括设置围护和各类警示标志等专项安全防护措施，施工人员安全防护措施，人员撤离、废弃物清运、消防安全、加固的拆除措施、安全事故应急预案等。

（六）其他事项。

第十四条【减排及处理方案】《建筑废弃物减排及综合利用方案》应包括以下主要内容：

（一）建筑废弃物排放处置计划，包括工程任务情况、综合利用单位、建筑废弃物种类和数量、分类拆除的方法、综合利用方式，以及污染防治措施；

（二）建筑废弃物现场专职管理人员、工作职责及分工；

（三）现场处理利用的，应对建筑废弃物现场处理设备能力、建筑废弃物综合利用产品种类、数量及使用计划予以说明；

（四）建筑废弃物综合利用场所综合利用或不能综合利用的废弃物，应对运往建筑废弃物综合利用场所或其他处置场所的运输路线、数量及处置地点予以说明；

（五）建筑废弃物清理时间安排；

（六）法律规定的其他内容。

第十五条【拆除备案办理】区住房建设局对申请人提交的建筑物拆除工程备案材料进行审核，材料齐全的，应按时限要求予以备案；材料不齐全的，应当一次性告知申请人需要补正的内容，并重新提交备案。

区住房建设局完成备案手续后，应及时在深圳市龙岗区住房和建设局网站进行备案信息公示，辖区街道办事处应进行日常监管，相关职能部门应依据职责分工严格按照规定对建筑物拆除工程进行监管。

第十六条【排放核准】建筑物拆除工程向施工场地外排放建筑废弃物的，拆除工程承包单位应当在排放前向区住房建设局申请建筑废弃物排放核准。拆除工程承包单位申请建筑废弃物排放核准的，应当提交下列材料：

（一）区住房建设局出具的《拆除工程准予备案通知书》；

（二）建筑废弃物排放处置计划；

（三）与持有深圳市交通运输部门备案文件的运输单位签订的运输合同，合同应当明确运输单位所属承运车辆的数量以及车牌号码等信息；需排放特殊建筑废弃物的，提交与相应运输单位签订的运输合同，合同中应当明确特殊建筑废弃物种类、数量以及承运车辆车型、数量、车牌号码等信息；

（四）消纳场所同意消纳的证明材料。

第十七条【排放核准办理】区住房建设局对受理的排放核准申请，应在15个工作日内做出是否核准的决定。符合申请条件的，发放核准文件；不予核准的，应当书面告知申请人理由。核准文件应当载明建筑废弃物种类及数量、运输单位及车辆号牌和消纳场所等信息。

第四章  拆除施工管理

第十八条【建设单位安全责任】拆除工程的建设单位是建筑物拆除工程安全生产第一责任人，依法承担相应的责任和义务；并应设置专门的拆除工程安全管理部门或专职人员，统筹协调监理单位、拆除承包单位的安全监督管理工作。

第十九条【建设单位发包管理】建设单位应按照规定委托具有相应资质的拆除工程承包单位实施建筑物拆除工程。按照规定需要进行监理的，建设单位应委托具有相应资质的监理单位监理建筑物拆除工程。

建设单位必须与拆除工程承包单位、监理单位依法签订拆除工程承包、监理合同，保障安全生产资金及时投入，明确拆除范围和内容，签订安全生产管理协议，明确双方的安全责任。

第二十条【建设单位项目管理】建设单位应向拆除工程承包单位提供施工现场及毗邻区域的地上地下管线资料、燃气管道等地下工程资料、相邻建筑物或构筑物资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

建设单位应督促拆除工程承包单位安全文明施工，做好建筑废弃物运输与综合利用工作，并不得在拆除备案红线范围内消纳本拆除项目以外的建筑废弃物；协助拆除工程承包单位做好相关管线的迁移和保护工作。

第二十一条【拆除承包单位责任】拆除承包单位应依法施工，承担建筑物拆除工程安全生产及建筑废弃物排放管理主体责任，并应设立安全生产管理机构，根据拆除工程的规模、数量等配备专职安全生产管理人员。

第二十二条【拆除专项施工方案编制】 拆除承包单位应按规定编制、报审安全专项方案，并落实各项安全技术措施。

拆除工程施工前，拆除承包单位必须先进行现场勘查，调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建（构）筑物等分布情况，并重点对原始建筑图纸和技术资料进行收集、审查，依照拆除对象的现有状态、结构和传力关系等进行安全技术风险评估，编制安全可靠的、科学合理的拆除专项施工方案，提交建设单位组织且经过专家评审后，应报监理单位审核批准。

第二十三条【应急预案】拆除承包单位应按规定编制应急预案、报审应急预案，并设置应急组织机构，明确职责分工，配备必要的应急物资和应急队伍，按规定组织应急演练；在建筑物拆除工程施工中发生重大险情或安全事故时，应立即启动应急救援预案，并按照应急预案的分工要求展开现场救援，排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

第二十四条【施工单位人员管理】拆除承包单位安全生产专职管理人员负责现场安全生产管理，负责施工人员进行安全教育培训及安全技术交底、现场机械设备工况检查和维护保养监督、危险源的动态管理、监督日常管理等工作；及时组织排除事故隐患，制止违章指挥和违章操作行为，报告重大事故隐患。

现场施工作业人员必须经过专业技术培训，并经考核合格后才具备上岗资格；进入现场后必须经过三级安全教育，合格后方可进场作业。特种作业人员应当取得相关资格证书并持证上岗，拆除作业人员应当按照规定缴纳工伤险。

第二十五条【安全交底】拆除承包单位在拆除作业前应进行三级交底，即项目技术负责人对项目管理人员进行拆除方案交底，内容包括：拆除方法、工具、拆除顺序、拆除重点难点以及安全保证措施和环境保护措施等内容；项目技术负责人对项目管理人员和劳务负责人进行拆除工程技术交底，内容包括：拆除对象的特点和主要施工方案、具体的拆除顺序和作业要求、作业过程中的注意事项和安全与环保的措施等；现场管理人员应对施工作业人员进行拆除工程安全交底，内容包括：拆除作业中存在的危险源以及危险规避措施、安全作业条件、安全生产操作规程以及紧急避险要求等。

拆除承包单位的拆除方案和技术交底工作完成后，由交底方和接受交底方形成文字交底资料后双方签字。安全交底工作完成后由交底方和接受交底方以及项目专职安全生产管理人员签字确认。作业人员应严格按照施工技术交底和安全交底的要求作业，每班作业前必须进行日常安全教育工作。

第二十六条【施工机械管理】施工设备进场前，拆除承包单位应先进行设备的检查验收工作，验收内容包括但不限于：设备外观、型号、生产日期等，同时应收集设备生产单位的生产许可证、设备使用说明书，出厂合格证等资料，并报监理单位审核。

拆除作业使用的机械设备应满足施工组织设计的要求，且机械设备必须保证良好的工况，必须按要求进行维护保养和检修。

机械施工应严格按照施工组织方案要求作业，且拆除作业结束或暂停施工时，机械设备应停留在安全位置，并采取固定措施。

第二十七条【文明施工措施】 拆除承包单位应按照规定进行围挡，应在施工现场出入口显著位置设置施工告示牌，标明项目概况和建设单位、施工单位、建筑废弃物综合利用单位、运输单位和监理单位名称及监督投诉电话。

拆除承包单位应当采取下列措施加强施工现场周边和出入口的环境卫生管理：

1.工地出入口内侧应当进行硬化处理；

2.设置冲水槽，配备高压冲洗设备并对驶离场地的车辆进行冲洗、查验，不得允许车身不整洁、车轮带泥或者车厢外挂泥、超限超载的车辆出场；

3.工地出入口需配置视频监控系统、车辆自动识别系统，对建筑废弃物运输车辆出入情况进行实时监控，视频影像资料保存三个月。

确因现场条件限制不能按照上述要求设置冲水槽、视频监控系统、车辆自动识别系统的，应当向区住房建设局提供情况说明及解决方案。

第二十八条【安全施工】拆除承包单位对毗邻建筑物、构筑物、地下管线等设施采取专项防护措施；拆除作业时，应根据拆除工程的高度、施工方案等设置警戒线，并专人值守，严禁无关人员靠近或进入警戒区域内，并严格按照施工组织方案进行拆除；拆除施工过程中可能危及周边安全的，应立即停工，在采取相应整改措施和确认安全后，方可恢复施工。

第二十九条 【环境保护】拆除承包单位应按规定编制环境污染防治实施方案，并严格落实建筑物拆除作业现场扬尘、噪声等污染的防控。

拆除作业时，必须落实防尘降噪措施，场内必须严格按照施工组织设计要求配置雾炮机，作业面在拆除前应对拟拆除物进行喷水湿润，拆除作业中根据需要进行喷水或喷雾降尘；拆除作业时必须严格控制场界噪音；应优先选用低噪音设备，对于高噪音设备，应采取隔声、消声、减声等措施降低噪音，严格控制场界噪音。

必须严格施工作业时间。特殊情况需连续施工的，需取得当地环保部门出具的作业证明，并应当至少提前二十四小时在受影响区域的显著位置向周围单位和居民公布。

第三十条【爆破拆除】拆除工程需采取爆破手段拆除建筑物的，建设单位应委托具有爆破施工资质的施工单位向公安部门办理相关审批手续，取得同意后再进行爆破施工。

第三十一条【监理责任】监理单位应依法实施监理，根据拆除工程的规模、数量等配备具有相应拆除监理工作经验的专职安全监理工程师，并对建筑物拆除工程安全生产承担监理责任。

第三十二条 【方案审核】监理单位应对《建筑物拆除施工组织方案》及《建筑废弃物减排及综合利用方案》进行审查，并督促拆除承包单位按照方案实施。

第三十三条【监理形式】监理单位应制定监理方案，对拆除工程通过旁站、巡视、平行检查等方式实施现场监理工作。

第三十四条【现场监理】 监理工程师应对当天的天气情况、作业面安全防护设施的完善情况、拆除范围内的警戒区域设置、人员班前教育及持证上岗情况等条件进行详细的检查，符合开工作业条件时才能批准拆除作业。

监理过程中发现存在安全隐患的，监理单位应要求拆除承包单位整改或停止施工，拆除承包单位拒不整改或停止施工的，监理单位应及时向辖区街道办事处及区住房建设局报告。

第三十五条【特殊拆除情况】项目征收范围内涉及的违法建筑，执法部门按照法律、法规、规章的规定，履行必要的法律程序后，可以由拆除承包单位分批分阶段进行拆除，街道办事处应会同公安、城管等有关部门做好维稳、安全工作。对于一次拆除面积在500平方米以下的，免于办理拆除备案手续。

对于经政府有关部门同意需紧急拆除的工程，拆除工程建设单位可在确保安全的前提下先行拆除，并落实好建筑废弃物综合利用或处置工作。

第五章  建筑废弃物处置管理

第三十六条【编制建筑废弃物排放处置计划】建筑废弃物处置遵循资源化、减量化、无害化的原则。拆除承包单位应编制建筑废弃物排放处置计划，对建筑废弃物的综合利用以及排放制定具体的处置措施；建筑废弃物可以再利用的，应当交由符合规定的综合利用企业进行资源化综合利用；不能再利用的，应当运至合法的消纳场所进行无害化处置。

监理单位应将建筑废弃物排放处置纳入监理范围。

第三十七条【现场综合利用】具备现场综合利用条件的建筑物拆除工程，应当进行建筑废弃物现场综合利用。综合利用企业开始现场综合利用建筑废弃物前，应当将建设单位同意开展现场移动处理的文件、现场移动处理生产设备数量型号及工艺等信息报送区住房建设局。

综合利用企业应当将现场移动处理建筑废弃物的数量、类型、产出及产品流程等信息按要求报送区住房建设局。

第三十八条【建筑废弃物管理】拆除承包单位应当执行施工现场分类排放管理，落实综合利用及防尘等措施。设置监管员对施工作业现场的建筑废弃物分类排放管理、车辆规范出场、车辆是否超限超载等进行管理。拆除承包单位不得在拆除备案红线范围内消纳本拆除项目以外的建筑废弃物。
    建设单位、监理单位应当对拆除承包单位落实建筑废弃物排放处置计划的情况实施监督，发现拆除承包单位违反规定处置建筑废弃物的，应当及时制止；制止无效的，应当及时向街道办事处及区住房建设局报告。

第三十九条【完工验收】拆除工程在完成拆除施工且建筑废弃物处置完成后，建设单位应会同拆除承包单位、监理单位、辖区街道办事处及时组织验收。

- 第六章  监督管理

第四十条【拆除相关主体管理责任】 建设、监理、拆除承包单位各自按法律法规及本办法要求落实安全文明施工和建筑废弃物减排及综合利用管理责任。

第四十一条【区住房建设局责任】 区住房建设局对龙岗区建筑物拆除工程安全文明施工及建筑废弃物处置管理工作进行业务指导，对拆除工程的实施情况进行不定期抽查，并协助辖区街道办对相关违法行为进行查处。

第四十二条【街道办监管责任】 各街道办事处负责辖区拆除备案工程安全的监管工作，按照属地管理原则，做好辖区内拆除备案项目的检查、监督、管理工作，督促各项目按照《深圳市房屋拆除工程管理办法》等要求规范拆除作业、落实安全文明施工各项措施，切实做到“7个100%”，确保项目施工安全；原则上在每个项目开始拆除时进行首次检查，以后每月不少于一次到现场进行检查工作。

第四十三条【街道办现场检查要求】各街道办事处现场检查内容包括但不限于：《备案申请承诺书》落实情况、安全文明施工“7个100%”落实情况、现场情况是否与备案申请表内容一致、是否存在非法消纳（或排放）建筑废弃物情况、是否存在安全隐患等。

对于检查发现的问题，需第一时间责令相关单位进行整改，拒不整改的，由街道办对项目建设、拆除承包单位、监理单位进行约谈和警示；如有较大安全隐患情形的，需书面下发责令停工整改通知并抄告区住房建设局。

第四十四条【街道办数据报送要求】 各街道办事处按照有关要求，指定专人负责每月做好拆除备案项目相关数据的统计、上报工作，做到数据真实、准确。

第四十五条【街道办管理要求】各街道办事处做好辖区内日常巡查工作，如发现应备案而未备案的拆除项目，应责令其停工，并督促相关单位尽快办理拆除备案手续。

对于因特殊情况需中止拆除施工的项目，街道办事处应及时将有关情况书面告知区住房建设局，同时督促拆除承包单位做好项目红线范围内的安全防护工作；另外，若项目恢复拆除作业的，街道办事处也应及时书面告知区住房建设局。

第四十六条【区住房建设局管理要求】区住房建设局不定期对全区范围各拆除备案项目进行抽查，对各街道办事处报送存在较大安全隐患的项目予以重点检查。

对存在较大安全隐患且无正当理由未在限定时间内落实整改的项目，可由区住房建设局报送区安委办，由区安委办结合工作职责对相关单位进行处理。

第四十七条【区住房建设局管理要求】建设单位按程序对拆除工程组织完工验收合格的，应及时将相关验收材料报送辖区街道办事处及区住房建设局存查。

- 第七章 附则

第四十八条【解释部门】 本办法由深圳市龙岗区住房和建设局负责解释。

第四十九条【有效期】本办法自2021年 月 日起施行，有效期5年。《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发<龙岗区建筑物拆除及建筑废弃物综合利用管理暂行办法>的通知》（深龙府办规〔2018〕2号）同时废止。