深圳市龙岗区人民政府关于市政协七届三次

会议第20230110号提案主办意见的函

| 尊敬的刘丰宁委员： 深圳市政协七届三次会议第20230110号提案《关于加快推进龙岗-坪山跨区道路建设，联合打造深圳东部中心的提案》收悉，按照办理分工，龙岗区为分办单位，现就提案办理情况回复如下： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意见建议 | 办理答复 |  |  |
| 一、加快推进道路征地拆迁与道路建设。 | 一是已完成龙坪路、丹荷路在建标段的征地拆迁工作。绿梓大道北段已根据项目预选址编制补偿实施方案，待收到经批复的项目选址意见书后，立即启动房屋征收工作。二是丹荷路A标现已退场，正向深圳地铁集团办理场地移交，A标剩余工程及3标已建议市投区建重新立项建设。龙坪路土建1标（龙岗大道到盐龙大道）已完成93%，1标及附属设施段正开展路面及人行道施工；龙坪路剩余标段正按照市级部署开展前期工作，目前处于项目建议书评审阶段。绿梓大道北段项目已完成工可研报告编制工作，正同步开展龙岗段选址意见书申报工作。 |  |  |
| 二、加快项目规划用地调整，加强道路建设资金保障。 | 龙坪盐通道北段（坪山大道至清风大道段）已启动前期工作，清风大道以北段暂未列入近期计划。西乡-丹梓通道项目，市交通运输局正开展横岗至宝龙段研究工作，目前尚未形成稳定的规划方案。龙岗区将继续配合市交通运输局开展项目前期工作。 |  |  |
| 三、优化跨区道路信号灯设置和跨区交通线路。 | 龙岗区已纳入绿波协调控制的路口目前超70%，划分约140个绿波子区，联网协调率位于全市各区前列。在跨区道路配时方面，龙岗区采取干线绿波协调、时空一体挖潜、配时跟踪协调等措施，改善道路交通出行环境，同时配备多名信号配时工程师，常态化开展信号路口配时优化工作。下一步，龙岗区将结合轨道运行情况，进一步研究跨区公交线路优化及布置事宜。 |  |  |
| 一、办理过程及其他需要说明的情况 此件由市交通运输局、市规划和自然资源局、龙岗区人民政府分办。 公开方式：全文公开。 深圳市龙岗区人民政府 2023年7月17日 |  |  |  |
| 二、办理实效评估类别 __B__类 （A类：提案所提问题已经解决或基本解决；B类：提案所提问题正在解决或已列入计划准备解决；C类：提案所提问题因受目前条件限制或其他原因需以后研究解决；D类：留作参考。） |  |  |  |
| 联系人 | 杨伟强 | 联系电话 | 13480991398 |

经与领衔委员沟通，其对龙岗区办理工作口头表示“满意”。

附件

深圳市政协2023年提案工作清单表

填报单位：市交通运输局龙岗管理局  联系人：杨伟强  电话：0755-28922137 时间：2023年7月17日

| 提案案号 | 案由 | 第一提案人 | 办理单位 |  | 提案意见建议 | 当年完成的事项 | 当年推动的工作 | 明年待落实事项 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承办 （主办） | 分办 （会办） |  |  |  |  |  |
| 第20230110号 | 关于加快推进龙岗-坪山跨区道路建设，联合打造深圳东部中心的提案 | 刘丰宁 | 无 | 市交通运输局，市规划和自然资源局，龙岗区人民政府 | 建议一、加快推进道路征地拆迁与道路建设。 | - 1.已完成龙坪路、丹荷路在建标段的征地拆迁工作。 - 2.深圳市交通运输局于2021年5月12日发来《关于先行开展绿梓大道北段新建工程（龙岗段）土地整备工作的函》，并附项目预选址范围图，我区随即开展项目征拆前期工作。 | - 1.龙坪路一标工程已完成全部征拆，龙坪路二标征拆总量约13万平方米，已签约并拆除11.7万平方米，目前正全力攻坚剩余1.3万平方米，。 - 2.丹荷路市政工程征拆总量约7.9万平方米，目前剩余0.19万平方米未签约，鉴于该项目正申请概算调整，我区将配合建设单位施工需要按时完成征拆。 - 3.已根据绿梓大道北段项目预选址完成了补偿实施方案的编制，待选址按相关程序审批后立即启动房屋征收工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 建议二、加快项目规划用地调整，加强道路建设资金保障。 |  | - 龙坪盐通道北段（坪山大道至清风大道段）已启动前期工作，清风大道以北段暂未列入近期计划。西乡-丹梓通道项目，市交通运输局正开展横岗至宝龙段研究工作，目前尚未形成稳定的规划方案。龙岗区将继续配合市交通运输局开展项目前期工作。 | 龙岗区将继续配合市局开展项目前期工作。 |  |
|  |  |  |  |  | 建议三、优化跨区道路信号灯设置和跨区交通线路。 | - 目前龙岗辖区已纳入绿波协调控制路口超70%，划分了约140个绿波子区，联网协调率位于全市各区前列。 | - 龙岗区已纳入绿波协调控制的路口目前超70%，划分约140个绿波子区，联网协调率位于全市各区前列。在跨区道路配时方面，龙岗区采取干线绿波协调、时空一体挖潜、配时跟踪协调等措施，改善道路交通出行环境，同时配备多名信号配时工程师，常态化开展信号路口配时优化工作。 | 龙岗区将结合轨道运行情况进一步研究跨区公交线路优化及布置事宜。 |  |