深圳市龙岗区人民政府关于市七届人大四次会议第20230712号建议答复的函

尊敬的玉文等代表：

首先非常感谢您对龙岗碧道郊野公园建设工作的关心和支持。您在深圳市七届人大四次会议上提出的第20230712号《关于充分利用横岗六约南片区与罗湖区交汇空间串联碧道节点打造碧道郊野公园的建议》收悉，按照办理分工，龙岗区为分办单位。现龙岗区结合工作实际，经过认真研究，将办理意见答复如下：

- 相关背景

根据《广东万里碧道总体规划（2020-2035年）》《深圳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》《龙岗区碧道网总体规划》，正坑水库不在省、市、区碧道建设规划选线范围。

按职责梳理，第20230712号建议涉及龙岗区工作为：一是打造完整的可亲水、可溯源的集“山水林田湖”资源的生态自然科普郊野径；二是充分利用沙荷盐排桥下空间营造桥墩森林、桥墩涂鸦、桥下生态停车场、桥下海绵，利用匝道包围的自然山体，种植药花同源、阴生花草等，打造少儿郊外植物科普基地，增加游览的趣味性、科普性；三是开放正坑水库环库碧道，南连白桥，北连沙荷路生态公园、塘坑碧道群，接航天农业园，串联桥下空间直达梧桐山艺术小镇。

- 建议办理情况

- （一）“三见面”情况

- 3月24日，开展办前调研工作。罗湖区水务局、龙岗区水务局、龙岗区城管和综合执法局、横岗街道办等相关负责人到正坑水碧道调研现场，商议推进建议有关事项。

- 4月11日，开展办前见面工作。龙岗区水务局邀请市人大代表、罗湖区水务局、龙岗区城管和综合执法局、市交通运输局龙岗管理局、横岗街道办等相关负责人召开办前见面会，会议听取了龙岗区水务局关于正坑水库碧道研究及海绵资金申报情况；罗湖区水务局关于正坑水碧道“最后600米”的研究情况；市交通运输局龙岗管理局关于高架桥下的空间的打造相关规定和要求；龙岗区城管和综合执法局关于高架桥下的空间用地属性情况。

- （二）工作方案

为高效落实代表建议要求事项，龙岗区在办前调研、办前见面基础上，制定印发《市七届人大四次会议第20230712号建议办理工作方案》，明确各职责部门任务分工及落实要求，具体如下：

- 1.研究推进沙荷盐排立交高架桥下海绵建设

- 横岗街道办开展沙荷盐排立交高架桥下海绵建设，深化推进前期研究，加快立项；区水务局负责协调指导上级资金支持；区城管和综合执法局、市交通运输局龙岗管理局负责给予支持和技术、政策指导。（牵头单位：横岗街道办，配合单位：区水务局、区城管和综合执法局、市交通运输局龙岗管理局）

- 2.推进片区郊野径建设

统筹该片区郊野径的建设，打造集“山水林田湖”资源的生态自然科普郊野径。（牵头单位：区城管和综合执法局，配合单位：区水务局、市交通运输局龙岗管理局、横岗街道办）

- 3.推动片区互联互通

按照山海连城“串珠成线，连线成片”要求，开展横岗六约南片区与罗湖区交汇空间的互联互通工作，将白桥、沙荷路生态公园、塘坑碧道群、接航天农业园、沙荷盐排立交高架桥下空间等串联起来，为片区居民提供更大的郊野活动体验空间。（牵头单位：区城管和综合执法局，配合单位：区水务局、市交通运输局龙岗管理局、横岗街道办）

- 4.落实人大代表交办事项

- 统筹推进落实该片区环境卫生，消除“脏乱差”现状，提升市容市貌。（牵头单位：区城管和综合执法局，配合单位：横岗街道办、市交通运输局龙岗管理局）

- （三）当前进展

1.关于“沙荷盐排立交高架桥下海绵建设”，该项目前期概念研究方案已根据龙岗区政协、发展改革局以及水务局的意见完成优化，横岗街道办正在组织开展优化后方案的审定工作。此外，横岗街道办已同步启动项目建议书编制工作。

2.关于“推进片区郊野径建设建议”和“推动片区互联互通”，龙岗区城管和综合执法局计划于该片区开展郊野径建设工作，充分利用横岗六约南片区与罗湖区交汇空间的“山水林田湖”自然资源，挖掘本地特色元素，深入研究串联南湾郊野公园、沙荷路生态公园、航天农业科技园、塘坑水库碧道群以及罗湖区“网红白桥”、深圳水库等生态景观节点的实施可行性，并根据职责分工开展相关建设，为市民打造更生态、更人文、更舒适、更可达的城景无界漫游网络。

- 3.关于“其他事项”，龙岗区城管和综合执法局联合横岗街道办，将该片区作为日常管理的重点区域，对片区内环境卫生、乱摆卖等情况进行重点巡查整治。一是加大环卫清扫力度。进一步提高道路冲洗、洒水、清扫频次，严格按合同约定的冲洗、机械化保洁频次进行作业，其中重点区域机动车道每日冲洗3次、雾炮车每日喷雾3次，一般区域机动车道每日冲洗3次、雾炮车每日喷雾1次。同时加强市政道路的日常巡查，对发现未冲洗或冲洗不到位的按照合同监管办法对责任企业进行扣分扣款。二是加大执法力度。日常整治方面，针对片区内乱摆卖情况制定日常巡查机制，安排多名执法人员集中于早上7时-10时、晚上19时-22时轮流开展巡查整治。重点整治和突击行动方面，每周至少组织开展一次突击行动，对该片区流动商贩占道经营工具进行突击查扣、罚款和处理。2023年4月以来，针对该片区乱摆卖乱象组织4次突击查扣，整治乱摆卖57宗。同时通过对乱摆卖商贩进行法律法规宣传教育，并令其签订《违法行为告知书》和《保证书》，确保其不再实施乱摆卖行为。

- 三、下一步工作

- 一是按相关流程稳步推进沙荷盐排立交高架桥下海绵建设项目开展；二是加快开展该片区郊野径建设及互联互通工作；三是继续加大统筹力度，推进落实该片区环境卫生问题整治，进一步提升市容市貌。

再次感谢您对龙岗区社会经济发展的关心指导，欢迎继续提出宝贵意见和建议。

专此函复。

深圳市龙岗区人民政府

2023年6月9日

（联系人：龙岗区水务局毕业亮，电话：0755-28924287、手机：18898361578）

办理结果：B

公开方式：全文公开