深圳市龙岗区人民政府关于市七届人大四次会议第20230714号建议答复的函

尊敬的肖萍等代表：

您好！您提出的《关于推进惠民工程清林径水库环库碧道建设与开放的建议》收悉，感谢您对清林径水库碧道建设的关注。现将有关情况答复如下：

- 相关背景

根据《深圳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》，清林径水库碧道为龙岗区2025年建设目标选线。

第20230714号建议办理类型为分办，办理单位为市水务局和龙岗区政府，按职责梳理，涉及我区工作为：一是环绕清林径水库串联一条碧道“项链”。在二级水源保护区内开辟一条我市最长的水利人文风景游览碧道，该碧道还可作为深圳国际半程马拉松赛道，提升参赛者综合体验。二是以客家文化、红色文化“珍珠”点缀碧道。在碧道上适当建设凉亭、服务站等配套设施，并充分融入客家文化、红色文化等特色元素，有效串联历史人文资源，并一揽子解决清林径征拆遗留的祠堂问题。三是建立串联纽带，连接深圳国际低碳城。

- 建议办理情况

- （一）“三见面”情况

- 4月4日，开展办前见面工作。龙岗区水务局邀请市人大代表、市水务局、市东部水源管理中心、区发展改革局、区城管和综合执法局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市生态环境局龙岗管理局、龙岗街道办等相关负责人召开办前见面会，会议听取了市水务局、龙岗区水务局对清林径水库前期调研开展情况。

- 5月6日，开展办中见面工作。市水务局邀请市人大代表、市东部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、区水务局、区城管和综合执法局等相关负责人召开办中见面会，会议听取了市公明供水调蓄工程管理处介绍公明水库环库碧道和水利风景区建设情况；市水务局水资源处、河湖工作处介绍建议办理情况；龙岗区水务局和区城管和综合执法局介绍建议办理情况。

- （二）工作方案

为高效落实代表建议要求事项，龙岗区在办前见面、办中见面基础上，制定印发《市七届人大四次会议第20230714号建议办理工作方案》，明确各职责部门任务分工及落实要求，具体如下：

1.开展清林径水库碧道项目相关研究

区水务局开展清林径水库碧道项目相关研究及前期工作，经研究项目具备实施条件的前提下，开展清林径水库碧道建设工作。区发展改革局负责涉及区级投资事权项目的立项、审批及资金保障等工作上的指导；区城管和综合执法局给予支持和涉林等相关政策、技术的指导；市规划和自然资源局龙岗管理局给予支持和涉及生态红线、生态控制线、城总规、土总规等相关政策、技术的指导；市生态环境局龙岗管理局给予支持和一二级水源保护区相关政策、技术的指导；龙岗街道办配合。（牵头单位：区水务局，配合单位：区发展改革局、区城管和综合执法局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市生态环境局龙岗管理局、龙岗街道办）

- 2.清林径水库碧道替代项目

- 如清林径碧道确定无法立项实施，则研究在清林径水库围网外开展郊野径的可行性，环绕清林径水库郊野径并连接深圳国际低碳城。（牵头单位：区城管和综合执法局，配合单位：区水务局、龙岗街道办）

- 3.推动建立串联纽带

- 按照山海连城“串珠成线，连线成片”要求，将清林径水库与周边公园、绿道、碧道等建立串联纽带，连接深圳国际低碳城，打造绿水青山的大生态格局。（牵头单位：区城管和综合执法局，配合单位：区水务局、龙岗街道办）

- （三）当前进展

1.关于“开展清林径水库碧道项目相关研究”，该项目区水务局已邀请专业技术单位开展现场踏勘，并形成初步概念方案。此外，区水务局已同步启动项目建议书编制工作。

2.关于“清林径水库碧道替代项目”，区城管和综合执法局经多次线路踏勘与数据校对，在清林径水库围网外规划线路约32公里，因线路存在全程无下撤线、跨越市级地界、途径私人权属用地等问题，且场地险峻，地理位置僻远，暂不具备郊野径建设条件。

3.关于“推动建立串联纽带”，依托已建成的远足径经典线（低碳城线）以及丁山河碧道，已初步实现清林径水库至深圳国际低碳城的连通。根据2023年全市远足径建设的工作部署，区城管和综合执法局正在进行踏勘复核，研究远足径经典线（低碳城线）拓展和提升相关工作。

- 三、下一步工作

一是加快完成清林径水库碧道项目建议书编制，及推动清林径水库碧道申报立项。二是深化推动远足径经典线（低碳城线）拓展和提升相关工作。

再次感谢您对龙岗区社会经济发展的关心指导，欢迎继续提出宝贵意见和建议。

专此函复。

深圳市龙岗区人民政府

2023年6月9日

（联系人：龙岗区水务局毕业亮，电话：0755-28924287,手机：18898361578）

办理结果：B

公开方式：全文公开