深圳市龙岗区人民政府关于市七届人大四次

会议第20230862号建议答复的函

尊敬的韩春莲等代表：

首先非常感谢您对龙岗区社会建设工作的关心和支持。您在深圳市七届人大四次会议闭会期间提出的第20230862号《关于加快推进清平高速连接布曼路匝道项目建设的建议》已收悉，按照办理分工，龙岗区为主办单位。现龙岗区结合工作实际及汇办单位意见，经过认真研究，将办理意见答复如下：

- 一、项目投资模式

根据龙岗101-08&T1号片区[水径地区]的2011年法定图则和2021年法定图则局部修编，清平高速连接布曼路匝道以及主干道布曼路，均在现有法图规划中且定位明确，因此，该匝道建设项目不属于在高速公路增设站点、匝道等增加投资的情形，对照《深圳市第六轮市区政府投资事权划分实施方案》，该项目投资模式应为市政府投资。

- 二、项目进展情况

2015年5月市交通运输局龙岗管理局启动清平高速连接布曼路匝道规划建设项目的规划研究工作，2015年12月该项目通过规划方案专家评审，2016年11月吉华街道申报项目建议书并取得立项批复。后因项目用地部分位于水径石场范围内，存在历史遗留问题，导致项目搁置。2021年4月水径石场用地释放后，吉华街道会同区发展改革局继续推动项目前期工作，根据涉及建设用地相关单位的意见对设计方案进行修改完善，并向市发展和改革委员会提交项目资料。

- 三、工作计划

下一步，将开展项目可研报告编制等工作，并积极争取市级支持。再次感谢您对龙岗区社会经济发展的关心指导，欢迎继续提出宝贵意见和建议。

专此函复。

深圳市龙岗区人民政府

2023年9月20日

（联系人：韩念，联系电话：0755-28259472）

办理结果：B

公开方式：全文公开

经与领衔代表沟通，其对我区办理工作口头表示“满意”。