2024年龙岗区建筑废弃物排放及消纳管理第三方协助巡查服务项目采购需求书

- 项目概况

- 根据《深圳市建筑废弃物管理办法》《龙岗区建筑物拆除及建筑废弃物综合利用管理办法》《深圳市龙岗区人民政府关于街道综合行政执法的公告》《深圳市住房和建设局 深圳市水务局关于调整建设工程建筑废弃物排放核准审批及监督执法工作职责的函》《关于开展我市建设工程施工和装修废弃物全量收运处置工作的通知》等政策文件，为做好区住建局职责范围内的建筑废弃物监管等工作，现结合工作实际需要，梳理形成2024年龙岗区建筑废弃物排放（含新建和拆除工程）及消纳管理第三方协助巡查服务项目采购需求内容。

- 预算控制金额（包干）

- 预算控制金额为88万元/年，该价款已包括但不限于完成项目所有服务内容的：车辆使用费、航拍检查等设备费、项目服务人员的人工工资、加班费、交通费、补贴、税费及管理费等一切费用及其他相关费用，且该价款不因物价、工资上涨等任何因素进行调整、补充，采购方无需另行支付任何费用给中标方。

- 采购方式

- 自行采购-公开招标

- 投标人资质要求

- （一）投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人机构，须具有工程监理综合资质或房屋建筑工程/市政公用工程监理甲级资质（要求投标人提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件、资质证书复印件以及《政府采购投标及履约承诺函》，原件备查）；

- （二）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录；

- （三）参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（四）投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）、深圳信用网（https://www.szcredit.org.cn）渠道查询相关主体信用记录；

（五）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

- 评标方法

1.当符合资质条件投标单位达三家及三家以上时，由区住房和建设局评标小组采取票决法确定一家投标单位中标（根据投标人的报价情况、投标人情况介绍、项目服务方案及拟派人员取得证书情况等进行票决）。

2.当符合资质条件的投标单位不足三家时，该项目作废标处理。

- 项目需求

- 采购内容：

- 1. 现场检查报建受监工地情况：

- （1）申请办理排放核准时是否具备相关条件；

- （2）建筑废弃物（含工程渣土、工程泥浆、施工废弃物、装修废弃物）排放过程是否符合管理要求；

- （3）根据视频监控等手段发现未办理排放核准的工程有建筑废弃物排放行为后的现场检查；

（4）是否存在现场综合利用情况；

（5）涉及信访投诉的项目现场查看；

（6）项目建筑废弃物减排设计落实情况（包括建筑废弃物综合利用产品使用情况等）

（7）其他需协助的工作。

- 2.现场检查备案拆除工地情况：

- （1）申请拆除备案时的首次核查，确认现场拆除范围，是否具备现场处理条件、是否需办排放核准，施工、监理、综合利用企业资料是否齐全等情况；

（2）备案后拆除过程是否符合安全文明施工的管理要求；

（3）是否存在非法消纳处置项目外的建筑物废弃物；

（4）检查发现停工、已完工但尚未办理中止拆除、完工验收手续的项目，须及时反馈；

（5）涉及信访投诉的项目现场查看；

（6）其他需协助的工作。

- 3.回填工地及临时消纳点：

- （1）申请办理消纳备案时的现场条件检查；

- （2）是否存在违规消纳行为；

（3）涉及信访投诉的项目现场查看；

（4）其他需协助的工作。

4.通过系统检查报建受监工地排放管理情况：

（1）通过视频监控抽查项目是否使用未备案车辆；

（2）通过深圳市建筑废弃物智慧监管系统检查各项目电子联单签认率是否达标、是否存在使用未申报车辆、是否存在无消纳联单、未到指定消纳场所联单等违规情况；

（3）其他需协助的工作。

5.辖区内是否存在未经核准排放建筑废弃物、未取得消纳备案处置建筑废弃物情况：

（1）通过视频监控、全域巡查等方式排查工地是否存在未经核准排放情况；

（2）通过全域巡查等方式排查辖区内是否存在未取得消纳备案处置建筑废弃物情况。

- 工作要求

- 1.工程检查要求（含回填工地）。

- 按照600个工程项目数量计算（区管工程350个、市管工程100个、拆除工程150个）。结合建筑废弃物排放特点，协助检查工作按照土方工程现场检查全覆盖、非土方阶段工程线上与线下检查相结合方式开展，工地（含拆除工程）现场检查数量全年不少于1200个次。本采购服务事项中的检查次数均为暂定次数，为最低巡查检查次数。另外，采购人有权根据实际检查需要调整检查频次和项目检查次数；如实际检查数量超出暂定次数5%以内的检查次数，多出的部分不予追加服务费用。

- 2.非法消纳场所检查要求。

- 协助采购人对涉及投诉、上级及其他部门移交线索的非法消纳场所进行现场检查。（计入检查次数）

3.专项整治及突发情况检查要求。

一是根据市区相关专项检查要求及突发情况时配合采购人进行检查，随时响应；二是对于采购人受理的涉嫌违规消纳或违规排放行为的投诉信访案件，配合采购人前往现场进行检查处置。具体次数根据专项行动和案件数量情况而定。（计入检查次数）

4.检查台账及检查报告。

1.每日更新检查台账，台账应详细记录巡查中发现的问题及根据相关法律法规提出的整改建议；

2.编制每半年、全年巡查报告，对每半年及全年巡查工作开展情况进行梳理，收集整理巡查过程中发现的典型问题和亮点。

- 服务期限

- 本项目服务期限为一年，即从2024年3月10日-2025年3月9日止。

- 服务方式

- 以现场检查为主，辅以视频监控检查、系统检查、航拍检查（航拍器由投标人自行解决）等方式。

- 项目人员配置

- 中标单位应为本项目成立专门项目组，成员需具有工程类中级及以上职称不少于4人，每次检查不少于2人，另需安排1名固定对接工作人员，负责记录整理巡查人员的姓名、检查时间、检查图片、检査发现的问题和提出的整改建议等台账，并配合采购人开展相关工作。以上人员须为投标人自有员工，投标人应提供相关职称证书及社保证明材料的清晰原件扫描件。

- 其他要求

本采购服务事项中的检查次数均为暂定次数，且为最低巡查检查次数。另外，采购人有权根据实际检查需要调整检查频次和项目检查次数；如实际检查数量超出暂定次数5%以内的检查次数，多出的部分采购人不予追加相关服务费用。

- 报价要求

在部门预算限额下进行分项详细报价，内容包括但不限于人员组成、数量、单价、总价。

- 付款方式

本合同费用按时间节点及工作量确认相结合方式支付：

1.第一期：合同签订后1个月内，乙方提供合法有效的等额发票，经甲方确认后，向乙方支付合同总价的30%；
    2.第二期：乙方已按本合同要求完成工作量达70%或以上，经甲方确认后，乙方提供合法有效的等额发票，甲方向乙方支付合同总价的40%；
    3.第三期：服务期满后，乙方已按本合同要求完成工作量达100%或以上，并按时完成台账整理，经甲方确认后，乙方提供合法有效的等额发票，甲方向乙方支付合同总价的30%。

- 接收投标文件地点和投标截止时间

- 1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区中心城如意路顺景花园综合楼三楼307室；

2.投标截至时间：2024年  月  日18:00 前。

- 业务流程

- 1.2024年  月  日18:00 前，应标公司到深圳市龙岗区中心城如意路顺景花园综合楼三楼307室提交投标文件（一式五份），逾期提交将不予受理。

- 2.区住房和建设局评标小组择期进行评标，确认中标公司及中标价格后通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果等进行公示。

- 业务咨询

- 联系人：杨工    联系电话：28589871

- 地址：龙岗区中心城如意路顺景花园综合楼三楼307

- 龙岗区建筑废弃物监管中心                                     2024年 1 月 2  日