附件2

龙岗区创新型产业用房涉及审批及移交的相关操作流程

（征求意见稿）

- 一、城市更新项目配建创新型产业用房操作流程

- 根据深圳市城市更新有关规定，城市更新项目配建创新型产业用房的，在项目申报和实施过程中，申报（实施）单位应完成以下工作：

（一）在更新单元计划申报阶段依据上位规划明确更新方向，在城市更新单元规划中落实创新型产业用房配建要求，并征求区工业和信息化局意见，创新型产业用房原则上应布局在首期落实；

（二）在项目进行实施主体确认时，与区城市更新主管部门签订项目实施阶段监管协议，并在签订土地出让合同前与区工业和信息化局签订产业用地（发展）监管协议书；

（三）在项目办理建设工程规划许可证前，取得区工业和信息化局出具的创新型产业用房设计方案意见书。具体交付楼层及户型应在项目土地出让合同签订之后，预售之前签订项目监管协议书补充协议进行明确。

（四）在建设项目规划验收前，配合区工业和信息化局、区政府物业管理中心等部门完成现场验收以及实物移交工作。

- 二、产业用地提高容积率项目无偿移交创新型产业用房操作流程

按照深圳市产业用地容积率调整的有关规定，产业用地提高容积率项目需无偿移交物业且属产业用房的，在项目申报和实施过程中，申报（实施）单位应完成以下工作：

（一）在签订土地出让合同补充协议前，与区工业和信息化局签订产业用地监管协议书；

（二）在项目办理建设工程规划许可证前，取得区工业和信息化局出具的创新型产业用房设计方案意见书。具体交付楼层及户型应在确定建筑设计方案后的一个月内签订项目监管协议书补充协议进行明确。

（三）在建设项目规划验收前，配合区工业和信息化局、区政府物业管理中心等部门完成现场验收以及实物移交工作。

- 三、区政府物业管理中心接收创新型产业用房操作流程

（一）创新型产业用房建设完成后，在建设项目规划验收前，区工业和信息化局会同区政府物业管理中心等部门对物业进行现场验收，并出具验收意见。创新型产业用房验收合格的，项目实施单位根据区政府物业管理中心相关规定提交资料申请办理实物移交申请，区政府物业管理中心于5个工作日内签订《龙岗区创新型产业用房实物移交确认书》。

（二）创新型产业用房验收不合格的，如产业用房被擅自改变结构、不符合规划设计或使用要求的，区工业和信息化局会同区政府物业管理中心等部门向项目实施单位提出整改意见，限期完成整改。整改完成后，项目实施单位按本条第（一）项的规定重新办理实物接收流程。