## 《龙岗区政府投资项目代建管理办法（修订稿）》（征求意见稿）起草说明

- 一、修订背景

2020年我区出台政府投资项目代建管理办法（试行），执行期1年。2021年参照市级及其他兄弟区政府投资项目代建管理规定，印发第二版投资项目代建管理办法。自2021年5月21日起实施，有效期3年。根据龙岗区规范性文件相关规定，规范性文件修改和续期均应当在文件有效期届满前完成。

二、调整代建项目适用内容

2021年代建办法规定代建项目原则上总投资 1亿元以上。本次修订后，采用代建模式的项目投资额在5000万元以上（含5000万元）。拟委托代建的项目，从区委区政府决策同意建设的项目中产生。

三、优化代建项目审批流程

代建意向在项目立项阶段提出，与项目建议书（项目申请报告）同步审批，代建方案由项目分管领导批准后执行。

四、调整代建项目管理费

代建管理费按照财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）执行。

五、强化代建项目监管力度

代建项目的造价审核、监理原则上由委托单位组织招标，增加对代建项目所涉及的招标事项的要求，明确委托单位可对代建单位工作情况开展绩效评价，增加委托单位对代建单位的监管抓手。