评分细则

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1.1 | 下浮率 | 20 | 投标人综合考虑项目工艺难度、工期要求、工程量清及标底组价情况等，以综合单价下浮率竞标： 下浮率小于3%的，不得分； 下浮率为3%的得12分； 下浮率为4%的得14分； 下浮率为5%的得16分； 下浮率为6%的得20分； 投标综合单价下浮率作为结算原则依据。 |
| 2 | 综合实力 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 企业资质 | 20 | - 具有建筑装修装饰工程专业承包三级资质的，得5分、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的，得10分； - 具有二级注册建造师及以上资质的，得10分； - 以上相加最高得20分。 |
|  | 2.2 | 近三年同类 项目业绩 | 20 | 投标单位: 具有校园工程同类场地施工相关业绩的,每个业绩得4分。 在建工程提供施工合同(关键页)、业绩以合同签订时间为准; 已竣工的提供施工合同(关键页)、竣工验收报告、业绩以竣 工验收报告时间为准;施工合同或竣工验收报告未体现时间 的,则不予统计此项业绩；最高得10分。 |
|  | 2.3 | 信用资质 | 10 | 投标单位在参与政府采购活动中存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》第十一条诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 |
| 3 | 技术服务部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 3.1 | 施工方案 | 30 | - 针对本项目精细化审查的项目，提供审查实施方案，方案应详尽、全面、切实现场实际。 - 依据项目实施情况，提供服务质量保证措施，保证措施应详尽、切实现场实际，科学、操作性强。 2.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等。 - 以上方案优秀得30分，方案良好计25分，方案基本可行15分，方案一般计10分； |