深圳市龙岗区园山街道办事处关于区七届人大四次会议第20240096号建议答复的函

区城市更新和土地整备局：

区人大代表李华枫在区七届人大四次会议提出第20240096号建议《关于加快园山南片区城市更新项目建设的建议》收悉，按照办理分工，园山街道为汇办单位。经认真研究，现结合工作实际，将办理意见答复如下：

- 一、关于加快推进更新进程

- 我街道南片区有5个已立项城市更新项目（大康莘塘片区、安良七村、安良八村、安良三角龙、西坑GX01城市更新项目）；3个未立项城市更新项目（大康社区上中村、大康社区上中村东片区、大康河沿线城市更新项目）。目前已立项项目因推进时序、方向及上层次规划等推进缓慢，同时受房地产销售行情差、房价大幅度下滑、企业资金压力大等原因导致项目停滞或推进缓慢；未立项项目在申报立项前要求百分之百完成历史违建物业权利人核实工作，但由于部分业主在该阶段提出高额经济诉求且对目前开发单位缺乏信心，等同拆迁谈判前置，否则业主不配合，项目无法承担，故影响推进进度。目前《深圳市城中村改造搬迁补偿指引（征求意见稿）》新政策正在征求意见，未立项项目还需等政策落实后方可确认是否可继续推进。南片区城市更新项目具体情况如下：

大康莘塘片区城市更新项目正在申报专项阶段，下一步将协调召开区更新局局业务会；安良七村城市更新项目已于2021年11月计划立项公告，现已报市更新局备案，总体签约率已达75%，下一步将落实项目盘活方案，解决项目资金问题；安良八村城市更新单元规划征求意见稿，意向开发单位目前正在研究项目走“工业上楼”政策，下一步待明确更新方向后继续推进项目；安良三角龙城市更新项目正开展专项规划申报，涉及龙岗区国土空间规划标准单元增量调整方案已上报区更新局，下一步将加快项目专项规划申报，争取2024年底前取得专项批复；西坑GX01城市更新项目正开展计划调整工作，下一步待轨道16号线二期市政征拆及盐龙大道征收范围确定后加快推动项目非农指标调入及更新计划调整工作；大康社区上中村城市更新项目待召开区土地更新整备局业务会，现阶段等待城中村新政策出台，下一步按照新政策落实；大康社区上中村东片区城市更新项目已完成历史违建物业权利人核实、意愿征集等前期工作，现阶段等待城中村新政策出台，下一步按照新政策落实；大康河沿线城市更新项目计划立项已通过区土地更新整备局业务会及龙岗区城市更新工作会议审查，正进行区更新领导小组会排会，下一步待区更新领导小组会召开，完成计划立项审批工作。

- 二、关于保障辖区居民生活

受房地产销售行情差、房价大幅度下滑、企业资金压力大、项目推进时序不确定性等原因，目前安良七村片区、西坑GX01等2个城市更新单元出现项目停滞、过渡费支付困难问题。我街道多次约谈拖欠过渡费的项目开发单位，压实企业主体责任，要求开发单位积极筹备资金，正常支付过渡费。下一步我街道将继续督促项目开发单位积极筹备资金，正常支付过渡费。同时针对无法继续推进的更新项目，街道正与相应股份公司沟通，为确保项目推动，或引入国企、央企等投资继续推进。

专此致函。

深圳市龙岗区园山街道办事处

2024年4月17日